|  | Модуль МСЭ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предотвращение появления дубликатов в системе | Выполнено |
| 2 | Пересмотривать и переработать пересвоение ПИН-номера. | нет |
| 3 | Истекший срок. | На уточнении |
| 4 | Добавить в систему отчётности новые утверждённые отчётные формы | На уточнении |
| 5 | Улучшить функционал использования МКБ-10 (взрослые). | На согласовании |
| 6 | Улучшить функционал использования МКБ-10 (детские). | На согласовании |
| 7 | Добавление фильтров и новых колонок на выгрузки (экспорта) списка инвалидов. | нет |
| 8 | Расширение и улучшение фильтров поиска и выгрузки списков. | нет |
| 9 | Ограничить возможность работы пользователя в нескольких вкладках до 1 (только одна вкладка). | выполнено |
| 10 | Необходимо изменить распределенность базы данных и сервисов модуля до возможности разворачивать систему в 1 (одном) сервере. | На 60 % сделано |
| 11 | Создание встроенного в систему веб-приложения для онлайн мониторинга работы пользователей. | На 50 % сделано |